关于工程项目物资过程核销工作的思考和建议

- 根据三峡建设公司全面加强物资核销系统管理，创新物资管理模式，优化项目物资运营管理模式，提升工程质量和提高项目盈利水平的指导思想，结合当前工程项目物资过程核销工作现状，现将物流公司拟对工程项目物资过程核销工作的思考和建议汇报如下：

- 物资核销管理现状分析

1、在项目部管理层面：

A、项目部物资账与实物不符，物资追溯难；

B、实物现场领用代替消耗，业务收拨不规范；

C、成本分析数据不能及时、完整反映；

D、半成品生产和消耗管理问题复杂；

E、物资月度计划和核销管理责任不清。

2、公司管理层面：

A、物资计划采集难，不利于集中组织采购；

B、数据分析没有源头，不能为后续管理方向提供支撑；

C、花费大量精力人为统计数据，且数据偏差较大；

D、项目部总部过程难以动态控制，精细化管理难以实现；

E、人员业务培训困难。

3、公司决策层面：

A、预警、分析手段落后，难以动态跟踪在建项目管理质量；

B、难以掌控和防范过程风险；

C、难以为公司宏观决策提供支撑。

- 物资过程核销工作难点

- 1.核销要素数据采集难，设计、计划量存在滞后；

- 2.现场库存清查难，普遍存在以领代耗现象；

- 3.现场已完工未结算量难确定；

- 4.现场物资去向难精准定位至细分部位；

- 5.分包商物资核销管理水平偏低；

- 6.过程核销不准确，核销成果运用难。

- 针对以上问题，结合物流公司建设开发工程物流服务云平台的契机，拟开发项目物资精益管理智能云平台1.0版以满足以下层面的需求基点：

- A、决策层：企业治理、管理方向引导、大数据集成及预警；

- B、管理层：项目治理、成本管控、统计分析及动态监控；

- C、实施层：计划管理、库存管理、成本核算及质量管理。

- 物资过程核销工作核心要点思考

物资核销工作当前核心要点是扎实开展实施物资过程核销，切实对物资实际消耗进行统计分析。物资过程核销工作应紧紧围绕“超欠耗校核量=施工单位领用量-施工单位现场库存量-已完工已结应耗量-已完工未结应耗量”核算公式。抓住物资核销中的单耗标准、应耗量、领用量、库存量、已完工已结应耗量、已完工未结算应耗量等关键要素的采集与确定。

物资过程核销精度关系示意图

- 从上图所示，看出超欠耗校核量的精确度取决于计划量、单耗标准、应耗量、领用量、库存量、已完工已结算量应耗量、已完工未结算应耗量等要素采集的准确性。

- 计划量精度从低至高为施工组织设计总量计划、分包商经审核的需求计划、分部分项计划（工程量清单）。

- 单耗标准精度从低至高为参考定额、投标文件单价分析表、分包合同约定。

- 分包商库存量精度在于清查现场仓库、施工部位库存量的准确性。

- 已完工未结算应耗量精度取决于现场已完工未结算工程量物资消耗的准确度。

- 物流公司已尝试相关工作及开发计划安排

- 物流公司建设开发的工程物流服务云平台已实现项目立项管理、工程部位、计划管理、需求计划、收拨管理、库存管理、往来单位管理、物资类目管理等功能模块，并在卡卡、唐山、聊城、乌东德、白鹤滩等项目物资管理服务工作上试用。

- 二期计划开发不同工程项目类型的主要物资过程消耗模块，通过信息技术实时整合物资过程核销所涉及到的各个关键数据要素，实现检索、动态监控、预警、分析等物资过程核销大数据集成功能。

- 五、关于物资过程核销工作的建议

- 综上，为解决各层级管理需求及项目物资过程核销管理中存在的共性问题，拟建议如下：

- 1.建立健全物资过程核销机制和体系，深化对物资过程核销工作认识的全面性，明确物资过程核销是“一把手”工程；

- 2.加强项目商务、物资、技术、施工、质量板块联动；

- 3.建立涵盖不同工程项目、标准的消耗模块。